Wie soll das IT-Projektauswahlverfahrens zukünftig aussehen? Wie könnten unterschiedliche Abläufe aussehen?
Präsentanten: Ebru Erhalac und Stefanie Nguyen

---
Inhaltsverzeichnis
1. Problembeschreibung
2. Problemursache
3. Nutzenaspekte
4. IT-Projekte
5. Problemlösung/Maßnahmen
6. Nutzwertanalyse
7. Lösungsüberprüfung

---
1. Problembeschreibung
- fehlendes Budget
- Projektauswahl
- Kapazitätsabstimmung
- Anpassungsstrategie – Strategie Fit
- Multiprojektmanagement
[Speaker Notes: Mehrere parallel laufende Projekte die auf die selben Ressourcen zugreifen]

---
2. Problemursache

---
3. Nutzenaspekte
- verbesserte Kundenorientierung
- Kostensenkung
- Leistungssteigerung
- Innovations- und Qualitätsförderung
- Amortisation

---
4. IT-Projekte
Soll-Projekte:
- Restrukturierung und Verbesserung der bestehenden IT
  Strategie-Fit-Projekte:
- Geschäftsführungsprojekte
[Speaker Notes: Kooperation mit einem Unternehmen z.B.]

---
5. Problemlösung
- Projekte filtern
- Priorisierung nach Bedeutung im Unternehmen (z.B nach Geschäftsführer)
- Abarbeitung aller Projekte nacheinander
- Kapazitäten planen

---
Maßnahmen
- A: Projektfilter und Portfolio-Analyse
- B: Priorisierungsverfahren
- C: Reihen-Verfahren
- Ressourcenplanung

---
Projektfilter
1. Erster Filter „Projekteinreichung“:
Auswahl vorliegender Projektskizzen
2. Zweiter Filter „Antragsverfahren“:
Priorisierung der eingereichten Projektanträge
3.Dritter Filter „Projektcontrolling“
Stopp von Projekten
[Speaker Notes: Teammitglieder bewerten vorliegende Projekte in einer Rangfolge nach Notwendigkeit ABC-Technik: Einstufung in A-,B- oder C-Projekte Portfoliotechnik: Erstellung eines Handlungsportfolio nach Einschätzung der strategischen Projektwichtigkeit und Wirtschaftlichkeit]

---
Portfolio-Analyse
- Ermittlung von 2 Beurteilungskriterien
- Zusammenstellen der relevanten Kriterien
- Erstellung einer Gewichtung (Summe 100 Prozent)
- Eintragen der zu bewertenden EDV-Maßnahmen in Punktwerttabelle
- Bewertung der EDV-Maßnahme durch Bewertungszahlvergabe(0-6)

---
Ressourcenplanung
- genaue Bestimmung der Anzahl der Mitarbeiter
- Festlegung der Ressourcenkapazitäten je Fachabteilung
- IT-Projekte: übergeordnete Kapazitätssteuerung notwendig
- Anpassungskonzepte: Kapazitätenänderung
[Speaker Notes: Bei mehreren IT-Projekten ist eine übergeordnete Kapazitätssteuerung notwendig Bei sich Änderungen der Kapazität sind Anpassungen notwendig]

---
6. Nutzwertanalyse
Kriterien	Gewicht	Lösung / A		Lösung B		Lösung C
		Bewert- / ung	Gesamt	Bewert-ung	Gesamt	Bewert- / ung	Gesamt
verbesserte Kunden-orientierung	15%	3	0,45	2	0,3	2	0,3
Kostensenk-ung	25%	4	1,2	4	1,2	2	0,5
Leistungsung-steigerung	20%	2	0,4	4	0,8	2	0,4
Innovations- u. Qualitätsförder-ung	30%	4	1,2	2	0,6	2	0,6
Amortisation	10%	2	0,2	3	0,3	2	0,2
Gesamt	100%		3,45		3,2		2

---
7. Lösungsüberprüfung
- Verkaufszahlen
- Mitarbeiterbesprechung
- Kundenbefragungen
- Schätzungen
- Projektberichte